毕业设计（论文）周记

学生姓名：      刘遥杰

导师姓名、职称：      讲师 张霞

所属学院：   计算机与人工智能学院

专业班级：    计算机zy2201

设计（论文）题目：

基于 Vue3+SpringBoot 的校园闲置物品循环利用系统设计与实现

2026年  3  月 6日

周记内容

第1周：选题与任务书确认
完成毕业设计（论文）选题，与指导教师沟通确认题目为"基于Vue3+SpringBoot的校园闲置物品循环利用系统设计与实现"。查阅相关文献资料，初步了解系统开发所需的技术栈，明确设计任务与要求，领取毕业设计（论文）任务书。

下周计划：下周计划深入开展需求调研与文献研究，通过问卷调查等方式收集高校学生闲置物品交易的一手需求资料。

第2周：需求调研与文献研究
深入调研高校学生闲置物品交易的现状与需求，通过问卷调查、访谈等方式收集一手资料。系统查阅国内外相关研究文献，重点研读校园二手交易平台、前后端分离架构、Vue3与SpringBoot技术应用、RAG检索增强生成技术等方面的论文与资料，累计阅读参考文献15篇以上（其中近五年外文文献3篇以上）。对现有平台（闲鱼、转转）在校园场景下的不足进行了分析，明确了系统的三个核心痛点：信息匹配效率不足、交易摩擦过大、发布门槛偏高。

下周计划：下周计划在调研基础上撰写开题报告，明确研究目的及意义、技术方案和进度安排。

第3周：开题报告撰写
在前期调研和文献研究的基础上，撰写开题报告。明确研究的目的及意义（含国内外研究现状分析），梳理研究的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施，制定详细的进度安排。技术方案确定为：前端采用Vue3+Element Plus+Pinia，后端采用Spring Boot 3.2+MyBatis-Plus，数据层整合MySQL、Redis、Elasticsearch和PgVector四种存储引擎，AI能力通过Spring AI框架接入DeepSeek Chat和Ollama bge-m3模型。开题报告初稿完成后提交指导教师审阅，根据意见进行了修改完善。同时开始系统需求分析，使用用例图对用户管理、物品管理、检索匹配、交易置换、评价投诉、管理员后台六大功能模块进行建模。

下周计划：下周计划完成系统总体设计，包括架构设计、功能模块划分和数据库设计。

第4周：系统设计与数据库设计
完成系统设计与数据库设计工作。系统采用前后端分离的B/S架构，运行时结构拆分为五层：表现层（Vue3+Vite）、网关控制层（JWT鉴权+AOP审计）、业务逻辑层（15个Controller+13个ServiceImpl）、数据持久层（MySQL+Redis+ES+PgVector）、基础设施层（RocketMQ+支付宝沙箱+Ollama+DeepSeek）。功能模块划分为四个模块：基础支撑模块、核心交易模块、AI智能赋能模块、后台管控模块。数据库设计方面，设计了用户表（sys_user）、商品表（item）、订单表（trade_order）、评论表（comment）、举报表（report）和分类表共六个业务表，绘制了E-R图，核心业务表遵循第三范式，高频查询字段适当冗余。安全设计上确定了BCrypt密码哈希和AES-128手机号加密方案。

下周计划：下周计划搭建开发环境，开始前端基础页面开发。

第5周：开发环境搭建与前端基础页面
搭建开发环境，配置Vue3+SpringBoot前后端分离项目结构。前端使用Vite构建工具，安装Element Plus组件库和Pinia状态管理库，配置Axios请求库（baseURL设为/api，超时60000毫秒以适应AI接口）。完成前端路由配置与状态管理初始化，实现Axios拦截器统一处理token注入和401跳转。完成登录注册页面开发，登录页面包含用户名和密码输入框，注册页面需填写用户名、昵称和密码。完成首页商品列表页面，以卡片式信息流展示在售商品，顶部提供分类导航栏。完成管理员后台页面基本框架搭建。

下周计划：下周计划继续前端核心页面开发，包括商品发布、AI导购、即时通讯和订单管理页面。

第6周：前端核心页面开发
完成前端核心页面开发。商品发布页面支持上传商品图片、选择分类、填写价格，描述输入框中集成了AI一键润色按钮，点击后调用后端/ai/polish接口生成结构化文案并自动填充。AI智能导购页面实现了对话式交互界面，用户以自然语言描述购物需求，系统基于RAG管线检索平台真实商品并生成推荐，同时展示可点击的商品卡片。即时通讯页面通过WebSocket建立买卖双方实时私信通道，支持文本和图片消息，实现了心跳保活和断线重连机制。订单管理页面展示买入和卖出订单列表，每个订单显示商品信息、交易状态和操作按钮。个人中心页面支持查看已发布商品、收藏商品列表等。

下周计划：下周计划开始后端开发，搭建Spring Boot项目框架并实现用户认证模块。

第7周：后端框架搭建与用户认证模块
搭建后端项目框架并实现用户认证模块。基于Spring Boot 3.2框架搭建后端项目，采用MVC架构（控制层-服务层-数据访问层），集成MyBatis-Plus简化数据库操作。实现JWT无状态认证方案：JwtUtils类封装了密钥派生（HMAC-SHA256算法）和token签发逻辑，Claims包含userId、username、role三个字段，过期时间24小时。实现LoginInterceptor从Authorization请求头获取token并解析校验，未登录用户访问受保护接口返回401。实现AdminInterceptor校验role=1方可访问/admin/**路径，否则返回403。实现GlobalLogAspect通过AOP切面记录方法耗时与异常。用户注册登录接口使用BCrypt加密存储密码，AES-128 TypeHandler实现手机号加解密，业务代码无需感知加密过程。

下周计划：下周计划开发后端商品管理与搜索模块，集成Elasticsearch全文检索。

第8周：商品管理与搜索模块
完成后端商品管理与搜索模块开发。ItemServiceImpl实现商品CRUD操作和五态状态机管理（待审核→在售→交易中→已售出→已下架），商品发布时调用DeepSeek进行AI合规审核。集成Elasticsearch全文检索，search()方法构建多层嵌套的BoolQuery：最外层bool必须status=1（在售），可选categoryId过滤；关键词搜索通过should子句匹配title和description字段（IK分词），支持通配符查询；高亮通过HighlightQuery配置preTags和postTags标签。实现match_phrase_prefix自动补全建议功能，返回前10条匹配结果。商品数据通过RocketMQ异步同步至ES索引，消息包含商品ID和操作类型。同时实现商品收藏、分类筛选等辅助功能。

下周计划：下周计划开发订单交易与支付模块，实现分布式锁防超卖和支付宝沙箱支付。

第9周：订单交易与支付模块
完成后端订单交易与支付模块开发。TradeOrderServiceImpl实现订单创建、支付回调与状态流转逻辑，是系统中事务密度最高的模块。订单四态状态机：待确认→进行中→已完成→已取消。createOrder()方法通过Redisson分布式锁对商品加锁（key为item:lock:{itemId}，tryLock(3,10,SECONDS)非阻塞式获取），防止并发超卖。采用TransactionTemplate编程式事务而非声明式@Transactional，避免长事务问题。集成支付宝沙箱支付，后端构建AlipayTradePagePayRequest生成支付表单，异步回调中执行RSA验签、幂等性检查和订单状态更新。实现RocketMQ延时消息订单超时自动取消机制，OrderTimeoutListener检查订单仍为未支付状态则自动取消并恢复商品在售状态。实现订单确认收货、买家取消订单等接口。

下周计划：下周计划开发AI智能赋能模块，集成Spring AI框架实现RAG智能导购和文案润色功能。

第10周：AI智能赋能模块
完成AI智能赋能模块开发，这是系统最具创新性的部分。集成Spring AI框架，通过ChatClient抽象层接入DeepSeek Chat（对话能力）和Ollama bge-m3（向量Embedding），两者通过Qualifier机制解耦。实现AI文案润色功能：System Prompt经过十余个版本迭代调优，解决了输出包含开场白、字数超标、格式不统一三个核心问题，最终版本明确字数500以内、只返回文案本身、分段清晰，temperature设为0.1降低随机性，输出合格率从不足40%提升至95%以上。实现RAG智能导购管线三步流程：第一步，RagService调用VectorStore.similaritySearch（topK=3、similarityThreshold=0.0）在PgVector中执行余弦相似度检索；第二步，ChatController拼接System Prompt、检索结果上下文和历史对话（最近6条）；第三步，chatClient.call()同步阻塞等待模型推理生成推荐。实现双轨同步策略保证向量数据与MySQL行记录一致性：RocketMQ增量同步保实时，管理员全量同步保正确。

下周计划：下周计划开发后台管理与即时通讯模块，完成系统全部功能开发。

第11周：后台管理与即时通讯模块
完成后台管理与即时通讯模块开发，系统全部功能开发完成。即时通讯模块基于WebSocket实现，ChatWebSocketEndpoint使用@ServerEndpoint注解，通过ConcurrentHashMap管理在线连接，JWT认证通过URL查询参数传递。消息采用先持久化再转发的模式，确保消息不丢失。实现聊天历史查询、已读状态更新、联系人列表（UNION SQL合并买卖双方）和未读消息计数等接口。后台管理模块实现Dashboard页面，通过ECharts渲染近7日订单量折线图、新增用户数、商品品类分布和大模型调用频次等统计图表。实现商品审核与强制下架、举报处理（联动更新物品状态并发送系统通知）、公告管理等功能。系统通知通过@Async异步发送，避免阻塞主流程。前后端全部接口联调完成，系统功能链路贯通。

下周计划：下周计划开展系统测试与优化，验证各核心功能的正确性和稳定性。

第12周：系统测试与优化
开展系统测试与优化工作。测试环境为4核8GB内存的Ubuntu虚拟机，JDK 17、MySQL 8.0、Redis 7.0、ES 8.12、PostgreSQL 16（含PgVector）、RocketMQ 5.1。采用黑盒测试方法，以普通用户和管理员两种角色遍历核心功能路径。完成6项核心测试用例：登录与注册测试（验证普通用户和管理员登录流程及异常场景提示）、商品智能发布测试（验证AI润色输出质量和发布流程完整性）、AI导购与全文检索测试（验证ES关键词搜索高亮和RAG导购推荐准确性）、线上交易订单测试（验证下单-支付-确认收货完整链路状态迁移）、订单超时取消测试（验证RocketMQ延时消息30分钟自动取消机制）、AES加密与越权防护测试（验证手机号密文存储和接口权限控制）。全部测试用例通过验证，系统各功能模块运行正常，AI导购推荐准确率满足预期，开始准备毕业设计说明书撰写工作。

下周计划：后续将开始撰写毕业设计说明书，按照学校规范完成论文初稿。

指导教师意见

指导教师（签名）：

年    月      日